**Курсовой проект ООП**

**Процентовка**

| Срок | Что должно быть | Процент |
| --- | --- | --- |
| 29.09 | Подписанный лист задания | 5% |
| Четкое понимание и текстовое описание что будет сделано, выполняемые функции |
| 12.10 | Логическая схема базы данных нормализованные с ограничениями | 10% |
| Введение(1 стр.) |
| 22.10 | Частично UI | 25% |
| 1 Раздел. Обзор прототипов и аналогов (описание, выполняемые функции достоинства и недостатки) |
| Классы для реализации бизнес функций ( до 20 %) |
| 05.11 | Спроектированные окна UI. | 35% |
| Реализация функций приложения до 50% |
| 19.11 | Подключение базы данных | 60% |
| Реализация функций приложения до 80% |
| Пояснительная записка (ПЗ): черновик раздела 2 и 3 |
| 03.12 | Реализация функций приложения до 100% | 80% |
| Графическая часть ПЗ |
| 17.12 | ПЗ:раздел 2,3,4, заключение, приложение | 95% |
| Тестирование и отладка программы |
| 20.12 | Сдача курсового на проверку. Запись на диск стейшен | 100% |
|  | Защита курсового проекта |  |